|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **회 의 록** | | | | |
| **회의주제** | 프로젝트 진행상황 공유 | | | |
| **회의 일자/시간** | 2022.05.19. / 17:00~18:00 | **작성자** | 손상우 | |
| **회의장소** | 경북대학교 농대4호관 611호 | | | |
| **소 속** | **참석자 성명** | | | |
| 교육생 | 김경일, 김민정, 김송, 류제범, 변지영, 손상우 | | |
| 고객사 | 더아이엠씨 | | |
| 기타(강사 등) |  | | |
| **회의내용** | | | |
| 1. 그 동안의 작업물 코드 리뷰   -김송 : 도서&옷 skip gram사용한 모델링 ,현재 정확도는 낮은편  -변지영 : 도서 워드카운팅 활용한 모델링 >> 연재 때문에 카운팅이 잘못되는 상황  -류제범 : 네이버쇼핑 크롤링 진행 중, 키워드에서 브랜드명 제거, 등록일수에 비례한 리뷰수(rate) 활용한 효과적 키워드 분석  -손상우 : 데이터랩 패션의류 top 500에 대한 연관검색어 크롤링 >> 월간 키워드 등장 횟수 카운팅 , 키워드 별 경쟁강도 중간,낮음 중 클릭률 높은 키워드 탐색  -김민정 : 유튜브 & 네이버뷰 크롤링 진행 중  -김경일 : 신생 키워드가 최초 등장일 탐지, 최근 일주일 사이에 등장한 키워드에 대한 화제성 수치화, 대시보드 제작  2. 멘토님 피드백  - 크롤링 적당한 선에서 멈추기  - 서로간의 코드 공유가 어려움 (사용코드들 함수화 하기 + docstring 추가)  - 데이터에 대한 필터링 기준을 세우기 | | | |
| **결과 및 향후 일정** | | | |
| 1. 6/3[금] 온라인 미팅으로 docstring 달린 코드들 리뷰 예정 | | | |