|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **회 의 록** | | | | |
| **회의주제** | 프로젝트 진행상황 보고 및 피드백 | | | |
| **회의 일자/시간** | 2022.06.08. / 18:00~19:30 | **작성자** | 김민정 | |
| **회의장소** | 경북대학교 글로벌플라자 304호 | | | |
| **소 속** | **참석자 성명** | | | |
| 교육생 | 김경일, 김민정, 김송, 류제범, 변지영, 손상우 | | |
| 고객사 | 더아이엠씨 | | |
| 기타(강사 등) |  | | |
| **회의내용** | | | |
| [프로젝트 진행상황 보고]   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 담당자 | 태스크 | 진행상황 | | 김송 | 의류 & 도서 크롤링 | 완료 | | 의류 & 도서 카테고리 분류 | 완료 | | Word 2 vec 모델 개발 | 완료 | | Stream-lit 화면 제공 | 진행중 | | 류제범 | 네이버쇼핑 의류 크롤링 | 완료 | | 브랜드명 제거, 띄워쓰기 보완 | 진행중 | | 일 평균 리뷰 수 계산 | 완료 | | 잘 팔리는 가격대 계산 | 완료 | | 변지영 | 도서 & 가구 크롤링 | 완료 | | 도서 & 가구 카테고리 분류 | 완료 | | Word counting 모델 개발 | 진행중 | | Stream-lit 화면 제공 | 예정 | | 손상우 | 데이터랩 패션의류 top 500에 대한 연관검색어 크롤링 | 완료 | | TF-IDF를 통해 연도별 트렌드 키워드 도출 | 진행중 | | Tableau를 통해 wordcloud 제공 | 예정 | | 김경일 | 데이터랩 네이버 패션의류 top 500 크롤링 | 완료 | | 최초 등장일 계산 | 완료 | | 최근 30일 내에 등장한 키워드에 대해 연관검색어 크롤링 | 완료 | | 최근 30일 내에 등장한 키워드에 대해 화제성 수치화 | 진행중 | | 김민정 | 네이버뷰 & 유튜브 컨텐츠 크롤링 | 완료 | | 관련없는 컨텐츠 필터링 모델 개발 | 완료 | | 포스트 수, 발행 추이 그래프 제공 | 진행중 | | Stream-lit 화면 제공 | 예정 |   [피드백]   |  |  | | --- | --- | | 담당자 | 피드백 | | 김송 | Skip-gram 모델이 적합한 지 고민해볼 것 | | 류제범 | 띄워쓰기를 컴퓨터에게 시킬 수 있다면 좋을 것 | | 김민정 | 데이터 불균형 문제는 undersampling으로 해결 | | 김민정 | 필터링 모델을 개발하기 보다 눈으로 걸러주는 게 나음 | | 전체 | 크롤링에 시간을 많이 투자한 게 아쉬움 | | 전체 | Glove 모델도 있으니 나중에 찾아보기 | | 전체 | 준비한 대로 진행하되 사이사이 연결고리를 잘 찾아야할 것 | | | | |
| **회의 결과 및 향후 일정** | | | |
| 다음 미팅 : 6월 14일 PM 16:00 | | | |