## Slide 1
Keyword Finder
K-digital training
5조 잼코딩즈

## Slide 2
01
프로젝트 개요
Project outline
02
데이터 및 요구사항 분석 현황
Data & Requirements
03
시스템 설계 및 진행 현황
System design
05
이슈 현황
Issue status
04
프로젝트 추진일정
Project schedule
CONTEXT

## Slide 3
ABOUT ZAMCODINGS
“안녕하세요 잼코딩즈예요”
PROJECT OUTLINE
01
멘토
손형진
팀원
김경일
PM
김송
팀원
김민정
팀원
류제범
팀원
손상우
팀원
변지영
담임강사
김택우

## Slide 4
“
What is AD?
”

## Slide 5
PROJECT OUTLINE
01

## Slide 6
그물 조합 방식
“단편적 특성만을 조합한 키워드 작명 방식”
PROJECT OUTLINE
01
성별
여성
남성
핏
와이드
레귤러
스키니
테이퍼드
재질
레더
린넨
면
기모
색상
화이트
블랙
카키
베이지
카테고리
데님
슬랙스
레깅스
…
…
…

## Slide 7
ABOUT PROJECT
“효과적인 마케팅을 위한 키워드 추천 솔루션”
PROJECT OUTLINE
01
배경
온라인 쇼핑 시장이 활성화됨에 따라 경쟁력 확보를 위해 새로운 광고 방법 필요
기존의 그물 조합 방식의 키워드 조합이 아닌 효과적인 키워드 발굴 방법 필요
목표
최근 트렌드를 반영한 광고 키워드 도출
마케팅 의사결정 지원
데이터를 활용한 업무 효율성 확대
범위
의류, 도서, 가구 카테고리로 한정
광고 키워드 소개 및 SNS 반응 분석, 관련 상품 및 포스트 제공

## Slide 8
DATA & REQUIREMENTS
02
SYSTEM CONFIGURATION

## Slide 9
DATA & REQUIREMENTS
02
의 류
상품
데이터
리뷰
데이터
도 서
가 구
네이버 쇼핑 상품
네이버 연관 검색어
무신사 카테고리 별 상품 랭킹 순 top 90
무신사 검색어 top 300
>>
네이버 블로그 리뷰
인터파크/알라딘 사이트 내 서평
SNS 언급 내용
오늘의 집 리뷰 순 top 800
네이버 쇼핑 상품
인터파크 도서 월간 랭킹 순 top 150
알라딘 도서 월간 랭킹 순 top 500
유튜브 전문가 영상 및 댓글
네이버 쇼핑 / 무신사 리뷰
SNS 언급 내용
네이버 블로그 리뷰
오늘의 집/네이버 쇼핑 리뷰
SNS 언급 내용
>>
모 델 링
상품명
토큰화+카운팅
카테고리 분류
댓글 라벨링
Word2vec
Skip-gram

## Slide 10
System Design &Progress
03
ANALYSIS METHOD

## Slide 11
System Design &Progress
03
ANALYSIS METHOD

## Slide 12
System Design &Progress
03
SYSTEM DESIGN

## Slide 13
System Design &Progress
03

## Slide 14
중간보고
PROJECT SCHEDULE
04

## Slide 15
PROJECT SCHEDULE
04
5월 |  | 6월 |  | 
4주차 | 5주차 | 6주차 | 7주차 | 8주차
5/16 | 5/23 | 5/30 | 6/6 | 6/13
시스템 구현
설계 및 구현
시스템 테스트 및 운영
평가 및 전개
프로젝트 평가 및 보고
데이터 분석
탐색적 분석
모델링 및 모델 평가

## Slide 16
ISSUE STATUS
05
API
(종료)
사용 가능하다고 예상되었던 API의 만료

비슷한 다른지표를 통해 키워드의 적절성 표현해줌
카테고리
(진행중)
사이트마다 카테고리가 통일되지 않아 라벨링의 어려움

카테고리 종류가 적은 사이트 기준으로 통일
DB
(종료)
대용량의 데이터를 저장 할 DB 부재 
김택우 강사님이 DB제공
소요 시간
(진행중)
필요 정보를 수집하기 위한 동적 크롤링

노트북 추가로 빌려 크롤링 기기로 사용중

## Slide 17
ISSUE STATUS
05
모델링 (예상)
word2vec 를 통해 유사도를 비교한 결과물이 당초 기대했던 것과 다르게 나올 수 있음. (상품의 세부 정보를 표현하는 종류, 색상, 재질 등을 기준으로)

## Slide 18
감사합니다.